ĐẠI HỌC PHENIKAA — TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

Học phần: Thương mại điện tử — Nhóm 09 — Lớp CSE703102-1-1-26 (N02)

Đề tài: Website đặt phòng Homestay và Tour du lịch nội địa (StayTour)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 01

Khởi động dự án & phân tích yêu cầu

Thời gian: 14:00 — 15:30, ngày 08/09/2026

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng tự học, Trường CNTT Phenikaa

Chủ trì: Vũ Hồng Nhung (Nhóm trưởng)

Thư ký: Đoàn Thị Thu Thảo

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Hồng Nhung | 23010221 | Nhóm trưởng |
| 2 | Trần Thiên Đạt | 23010128 | Thành viên |
| 3 | Vũ Thị Hải Yến | 23010421 | Thành viên |
| 4 | Đào Quỳnh Nga | 23010272 | Thành viên |
| 5 | Đoàn Thị Thu Thảo | 23010260 | Thư ký |

Số thành viên có mặt: 5/5.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thống nhất đề tài: Website đặt phòng Homestay và Tour du lịch nội địa (StayTour).

Xác định phạm vi: nhóm chức năng khách hàng (duyệt, tìm kiếm, đặt chỗ, thanh toán, đánh giá) và quản trị (quản lý homestay/tour/đơn/người dùng/khuyến mại/báo cáo).

Chọn công nghệ: Front-end React + Vite + Tailwind; Back-end Node.js/Express + Prisma; CSDL MySQL; thanh toán VNPAY sandbox.

Lập danh sách tác nhân (Khách, Khách hàng, Quản trị) và sơ bộ 24 use case.

Thống nhất quy trình làm việc: quản lý mã nguồn bằng Git, họp định kỳ, chia nhánh theo chức năng.

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| Thành viên | Công việc được giao | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Vũ Hồng Nhung | Lập kế hoạch tổng thể, khởi tạo repo/khung dự án, đầu mối liên hệ GVHD | 12/09/2026 |
| Trần Thiên Đạt | Khảo sát nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu chức năng & phi chức năng | 14/09/2026 |
| Vũ Thị Hải Yến | Hỗ trợ đặc tả, phác thảo sơ đồ use case | 14/09/2026 |
| Đào Quỳnh Nga | Thu thập yêu cầu dữ liệu, dựng khung cấu trúc báo cáo | 14/09/2026 |
| Đoàn Thị Thu Thảo | Tổng hợp yêu cầu pháp lý/bảo mật cần tuân thủ, ghi biên bản | 14/09/2026 |

IV. KẾT LUẬN

Chốt đề tài, phạm vi và công nghệ.

Hoàn thành đặc tả yêu cầu và sơ đồ use case trước buổi họp sau.

V. CÔNG VIỆC CHO BUỔI TIẾP THEO

Thiết kế CSDL (ERD), kiến trúc hệ thống, sitemap và wireframe.

Phân chia công việc lập trình theo nhóm chức năng.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Biên bản được đọc lại trước toàn nhóm và nhất trí thông qua.

| THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Đoàn Thị Thu Thảo | NHÓM TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Vũ Hồng Nhung |
| --- | --- |