ĐẠI HỌC PHENIKAA — TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

Học phần: Thương mại điện tử — Nhóm 09 — Lớp CSE703102-1-1-26 (N02)

Đề tài: Website đặt phòng Homestay và Tour du lịch nội địa (StayTour)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 02

Thiết kế hệ thống & phân chia lập trình

Thời gian: 14:00 — 16:00, ngày 16/09/2026

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Google Meet)

Địa điểm: Phòng tự học, Trường CNTT Phenikaa

Chủ trì: Vũ Hồng Nhung (Nhóm trưởng)

Thư ký: Đoàn Thị Thu Thảo

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Hồng Nhung | 23010221 | Nhóm trưởng |
| 2 | Trần Thiên Đạt | 23010128 | Thành viên |
| 3 | Vũ Thị Hải Yến | 23010421 | Thành viên |
| 4 | Đào Quỳnh Nga | 23010272 | Thành viên |
| 5 | Đoàn Thị Thu Thảo | 23010260 | Thư ký |

Số thành viên có mặt: 5/5.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Rà soát đặc tả yêu cầu và sơ đồ use case: thống nhất 24 use case.

Chốt thiết kế CSDL (ERD): các bảng Property/RoomType/RoomInventory, Tour/TourDeparture/TourPrice, Booking/Payment, Review, DiscountCode, Promotion, Admin...

Thống nhất kiến trúc: REST API, xác thực JWT tách riêng cho Khách hàng và Quản trị.

Phân chia lập trình: Front-end và Back-end theo từng cụm use case.

Thống nhất quy ước giao diện (màu sắc, bố cục) và quy ước commit.

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| Thành viên | Công việc được giao | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Vũ Hồng Nhung | Lập trình Front-end + Back-end các chức năng chính (catalog, đặt chỗ, thanh toán, quản trị) | 26/09/2026 |
| Trần Thiên Đạt | Thiết kế sitemap, wireframe; hỗ trợ thiết kế giao diện | 22/09/2026 |
| Vũ Thị Hải Yến | Chuẩn bị bộ ca kiểm thử; rà soát yêu cầu bảo mật | 26/09/2026 |
| Đào Quỳnh Nga | Hoàn thiện sơ đồ use case; biên soạn chương Phân tích–Thiết kế trong báo cáo | 26/09/2026 |
| Đoàn Thị Thu Thảo | Soạn kịch bản kiểm thử bảo mật; ghi biên bản | 26/09/2026 |

IV. KẾT LUẬN

Hoàn tất thiết kế CSDL và kiến trúc; bắt đầu lập trình các chức năng.

Đồng bộ tiến độ hằng tuần qua Git và nhóm chat.

V. CÔNG VIỆC CHO BUỔI TIẾP THEO

Hoàn thiện các chức năng còn lại; tích hợp thanh toán VNPAY sandbox.

Thực hiện kiểm thử chức năng và rà soát bảo mật.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Biên bản được đọc lại trước toàn nhóm và nhất trí thông qua.

| THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Đoàn Thị Thu Thảo | NHÓM TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Vũ Hồng Nhung |
| --- | --- |