ĐẠI HỌC PHENIKAA — TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

Học phần: Thương mại điện tử — Nhóm 09 — Lớp CSE703102-1-1-26 (N02)

Đề tài: Website đặt phòng Homestay và Tour du lịch nội địa (StayTour)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 03

Kiểm thử, hoàn thiện & chuẩn bị nộp

Thời gian: 14:00 — 16:00, ngày 24/09/2026

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng tự học, Trường CNTT Phenikaa

Chủ trì: Vũ Hồng Nhung (Nhóm trưởng)

Thư ký: Đoàn Thị Thu Thảo

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Hồng Nhung | 23010221 | Nhóm trưởng |
| 2 | Trần Thiên Đạt | 23010128 | Thành viên |
| 3 | Vũ Thị Hải Yến | 23010421 | Thành viên |
| 4 | Đào Quỳnh Nga | 23010272 | Thành viên |
| 5 | Đoàn Thị Thu Thảo | 23010260 | Thư ký |

Số thành viên có mặt: 5/5.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Demo toàn bộ chức năng: website khách và khu vực quản trị.

Rà soát kết quả kiểm thử: 50 ca kiểm thử chức năng và 10 ca kiểm thử bảo mật.

Thống nhất khắc phục các lỗi còn lại và tinh chỉnh giao diện.

Chuẩn bị tài liệu nộp: báo cáo, test case, hướng dẫn triển khai (Docker), xuất CSDL, README.

Phân công quay video demo và chụp ảnh minh chứng chức năng.

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| Thành viên | Công việc được giao | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Vũ Hồng Nhung | Sửa lỗi tồn đọng, hoàn thiện triển khai Docker, tổng hợp mã nguồn nộp | 28/09/2026 |
| Trần Thiên Đạt | Hoàn thiện chương Xây dựng hệ thống trong báo cáo | 28/09/2026 |
| Vũ Thị Hải Yến | Thực hiện & cập nhật kết quả ca kiểm thử chức năng/bảo mật | 28/09/2026 |
| Đào Quỳnh Nga | Hoàn thiện báo cáo, định dạng và xuất PDF | 28/09/2026 |
| Đoàn Thị Thu Thảo | Đối chiếu yêu cầu pháp lý, quay video demo, ghi biên bản | 28/09/2026 |

IV. KẾT LUẬN

Hệ thống hoạt động ổn định, đạt yêu cầu đề ra.

Thống nhất đóng gói bộ sản phẩm nộp theo cấu trúc 01–06 + README.

V. CÔNG VIỆC CHO BUỔI TIẾP THEO

Hoàn tất video demo và ảnh minh chứng.

Rà soát lần cuối toàn bộ tài liệu và nộp bài.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Biên bản được đọc lại trước toàn nhóm và nhất trí thông qua.

| THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Đoàn Thị Thu Thảo | NHÓM TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Vũ Hồng Nhung |
| --- | --- |